IdentiShield-CM

Secure Identity & Behavioral Trust Layer for Mobile Money Platforms in Cameroon

GUIDE D’ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT

Outillage, structure du dépôt, cadre d’exécution de l’agent de codage, portes de vérification

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Identifiant | ISC-DEV |
| Version | 1.0 |
| Statut | REVIEW |
| Date | 20 août 2026 |
| Auteur | Encadrement technique ; Yaniv (propriétaire) |
| Documents amont | ISC-SRS v1.2 ; ISC-SAD v1.0 ; ISC-ADD v1.0 |
| Objet | Décrire intégralement l’environnement de travail : ce qui est installé, dans quelle version, comment le dépôt est structuré, comment l’agent de codage est encadré, et comment chaque élément est vérifié avant d’être déclaré fonctionnel. |
| Principe directeur | Rien n’est déclaré opérationnel sans une commande de vérification qui le prouve. Chaque section porte sa preuve. |

# Table des matières

# 1. Position de ce document

L’environnement de développement n’est pas le début du projet : la conception le précède et est achevée à l’exception des décisions dépendant des spikes. Ce document est néanmoins un livrable de conception, pour trois raisons : il conditionne la reproductibilité (ENF-05, SQ-12), il définit le cadre dans lequel l’agent de codage opère, et il fixe les portes automatiques qui rendent les règles du projet exécutoires plutôt que déclaratives.

Règle qui gouverne tout ce document : une règle qui n’est pas vérifiée par une machine n’est pas une règle, c’est un souhait. Chaque convention énoncée ici est accompagnée du mécanisme qui la fait respecter.

# 2. Poste de travail

## 2.1 Logiciels requis

| Outil | Version | Rôle | Vérification |
| --- | --- | --- | --- |
| Docker Engine + Compose v2 | Docker 24+ | Exécution de toute la pile (C-05) | docker compose version |
| JDK 21 (Temurin) | 21 LTS | Cœur et PDP (CT-01) | java -version affiche 21 |
| Gradle | via wrapper du dépôt | Construction Java ; le wrapper garantit la même version pour tous | ./gradlew --version |
| Python | 3.11 ou 3.12 | Simulateur, évaluation, outils CLI | python3 --version |
| uv ou venv + pip | uv recommandé | Environnements Python déterministes | uv --version |
| Node.js | 20 LTS | Console Next.js | node -v |
| Android Studio | version stable courante | Application Kotlin, émulateur, débogage sur appareil | SDK 34+ installé |
| Git | 2.40+ | Versionnement | git --version |
| make | GNU make | Commandes de démonstration (ENF-04) | make --version |
| PlantUML + Java | — | Rendu des diagrammes maintenus en code | make diagrams |
| jq, curl | — | Vérifications manuelles d’API | — |

Aucune installation locale de PostgreSQL : la base tourne en conteneur. Aucune installation locale de Kafka, Redis ou autre : ils ne sont pas dans l’architecture (§4 du SAD).

## 2.2 Environnements de développement

| Composant | Outil recommandé | Motif |
| --- | --- | --- |
| isc-core, isc-pdp (Java) | IntelliJ IDEA Community, ou VS Code | IntelliJ comprend Spring et Gradle nativement ; VS Code convient avec les extensions ci-dessous. |
| isc-app (Kotlin Android) | Android Studio | Obligatoire : débogage sur appareil, gestion du SDK, inspection du Keystore. Aucune alternative. |
| isc-console (Next.js) | VS Code | Écosystème TypeScript. |
| isc-sim, isc-eval, outils CLI (Python) | VS Code | Écosystème Python. |
| Documents et diagrammes | VS Code | Markdown, PlantUML, YAML dans le même éditeur que le code. |

## 2.3 Extensions VS Code

| Extension | Utilité | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Extension Pack for Java (Microsoft) | Langage, débogueur, tests JUnit | Requise |
| Spring Boot Extension Pack | Navigation dans les beans, propriétés, actuator | Requise |
| Gradle for Java | Tâches de construction | Requise |
| Python + Pylance (Microsoft) | Langage, typage, débogueur | Requise |
| Ruff | Formatage et lint Python, rapide | Requise |
| ESLint + Prettier | Lint et formatage TypeScript | Requise |
| Tailwind CSS IntelliSense | Console Next.js | Recommandée |
| Docker (Microsoft) | Conteneurs, journaux, exec | Requise |
| PostgreSQL ou SQLTools | Inspection des schémas, vérification des rôles | Requise |
| PlantUML | Rendu local des diagrammes | Requise |
| OpenAPI (Swagger) Editor | Édition et validation du contrat /evaluate | Requise |
| YAML (Red Hat) | Compose, CI, configuration versionnée | Requise |
| markdownlint | Cohérence des documents du dépôt | Recommandée |
| GitLens | Historique, revue | Recommandée |
| EditorConfig | Cohérence d’indentation entre éditeurs | Requise |

La liste est figée dans .vscode/extensions.json : VS Code proposera l’installation à l’ouverture du dépôt. Toute extension d’assistance au code doit être déclarée dans le mémoire (ENF-15).

## 2.4 Appareils Android

| Élément | Exigence | Vérification |
| --- | --- | --- |
| Version | Android 9 (API 28) minimum | Paramètres → À propos |
| Keystore | TEE au minimum ; StrongBox si disponible | SPIKE-1 : génération de clé avec setIsStrongBoxBacked(true), repli documenté si échec |
| Attestation | Souhaitée, non bloquante | SPIKE-1 : chaîne d’attestation lisible ou non |
| Rôles | Un appareil victime, un appareil attaquant | — |
| Connectivité | Même réseau local que le poste de démonstration | curl vers isc-core depuis l’appareil |

HP-2 (les appareils disposent d’un Keystore matériel) reste une hypothèse jusqu’à SPIKE-1. Si elle est infirmée, ES-02 et toute la thèse cryptographique sont à revoir. C’est la vérification la plus urgente du projet.

# 3. Structure du dépôt

Monorepo unique. Chaque répertoire de premier niveau correspond à un conteneur du SAD §4 ou à une fonction transverse. Aucun répertoire ne peut être ajouté sans ADR.

| Chemin | Contenu | Correspondance SAD |
| --- | --- | --- |
| core/ | Service cœur opérateur (Java, Gradle) | isc-core |
| pdp/ | Point de décision (Java, Gradle) | isc-pdp |
| console/ | Console opérateur et SOC (Next.js) | isc-console |
| android/ | Application utilisateur (Kotlin) | isc-app |
| simulator/ | Générateur à base d’agents (Python) | isc-sim |
| attacker/ | Outil attaquant CLI (Python) | isc-attacker |
| hlr-agent/ | Outil agent opérateur CLI (Python) | isc-hlr-agent |
| evaluation/ | Métriques, ML ombre, figures (Python) | isc-eval |
| contracts/ | evaluate.yaml (OpenAPI 3.1) et schémas partagés | SAD §8 |
| infra/ | docker-compose.yml, initialisation base et rôles, génération de l’autorité locale | SAD §13 |
| spikes/ | Code jetable des expériences, un répertoire par spike, avec RESULT.md | ISC-ADD §8 |
| docs/ | Tous les documents du projet (voir §3.1) | — |
| tests/ | Tests d’intégration T-AC-01 à T-AC-13 (Python, pilotant la pile) | ENF-09 |
| datasets/ | Jeux gelés : paramètres, empreintes, rapport de plausibilité (données volumineuses hors dépôt, empreintes dedans) | EAR-05 |
| Makefile | up, down, demo-attack, demo-defend, evaluate, test, check-docs, diagrams | ENF-04 |
| README.md | Chemin le plus court vers une démonstration qui fonctionne | ENF-05 |

## 3.1 Contenu de docs/

| Chemin | Contenu |
| --- | --- |
| docs/00-registre-questions.md | Questions ouvertes QO-xx, statut, échéance, propriétaire |
| docs/01-decisions/ADR-nnn.md | Un fichier par décision : contexte, décision, alternatives rejetées, conséquences, statut |
| docs/02-specifications/ | ISC-CHARTE, ISC-TM, ISC-SRS-FR, ISC-SRS-EN, ISC-ADD, ISC-SAD, ISC-EVAL, ISC-TEST, ISC-PROC, ISC-DEMO, ISC-DEV |
| docs/03-revues/ | Comptes rendus hebdomadaires et journaux de défauts |
| docs/04-sources/ | Fiches de lecture de l’état de l’art, une par source |
| docs/diagrams/ | Diagrammes PlantUML versionnés, rendus en CI |
| docs/memoire/ | Mémoire, rédigé en continu depuis le mois 1 |
| docs/traceability.csv | Matrice origine → exigence → composant → test → résultat |

## 3.2 Conventions

| Objet | Convention | Mécanisme d’application |
| --- | --- | --- |
| Branches | main protégée ; une branche par lot de travail, nommée par exigence (ex. feat/ES-01b-probation) | Règle de protection du dépôt |
| Messages de commit | Conventional Commits, avec l’identifiant d’exigence en portage (ex. feat(pdp): ES-01b transition PROBATION) | Contrôle en CI (commitlint) |
| Fusion | Aucune fusion sans CI verte et sans relecture explicite du candidat | Règle de protection du dépôt |
| Code | Anglais pour identifiants, code et commentaires ; français pour l’interface utilisateur et les documents | Revue |
| Formatage | Java : Spotless ; Python : Ruff ; TypeScript : Prettier ; commun : EditorConfig | Porte CI |
| Secrets | Aucun secret dans le dépôt ; génération au démarrage de la pile | Détection de secrets en CI |
| Données | Aucun MSISDN hors de la plage fictive ; aucun nom réel | Test automatisé sur les jeux générés |

# 4. Portes de vérification automatiques

Ces portes transforment les règles des documents en contraintes exécutoires. Une porte rouge bloque la fusion, sans exception et sans dérogation orale.

| Porte | Ce qu’elle vérifie | Exigence |
| --- | --- | --- |
| build | Compilation des quatre bases de code | — |
| format | Spotless, Ruff, Prettier | — |
| unit | Tests unitaires ; couverture PDP ≥ 80 % | ENF-08a |
| rule-tests | Chaque règle du moteur a au moins un test positif et un négatif | ENF-08b |
| arch | Tests d’architecture : aucune lecture d’horloge statique ; RuleEngine sans dépendance à l’infrastructure ; aucun accès croisé entre schémas | ENF-11, SAD §14 |
| contract | Validation du fichier OpenAPI et conformité des réponses réelles au contrat | IR-01 |
| abuse | Exécution de T-AC-01 à T-AC-13 contre la pile complète | ENF-09 |
| audit-role | Vérifie que le rôle applicatif ne peut ni modifier ni supprimer une entrée d’audit | ED-06 |
| secrets | Aucun secret détecté dans l’historique | ENF-07 |
| fictitious-msisdn | Aucun numéro hors plage fictive dans le code ni dans les jeux | CT-02 |
| check-docs | Aucun identifiant RETIRÉ référencé ailleurs que dans sa ligne de retrait ; ensembles d’identifiants FR et EN identiques ; tout ADR cité existe dans docs/01-decisions/ | SRS §16 |
| diagrams | Les diagrammes se rendent sans erreur | SAD §1 |
| determinism | make evaluate produit deux fois le même résultat à graine fixée | ENF-04 |

La porte check-docs naît d’un incident réel : une correction du modèle de menace avait laissé onze références incohérentes dans trois documents, invisibles à la relecture humaine. La cohérence documentaire se vérifie par machine, comme le code.

# 5. Cadre d’exécution de l’agent de codage

Le code est produit par un agent de codage (Claude Code) sous spécification et revue du candidat (ADR-006, CT-03). Ce cadre n’est pas une précaution de forme : sans lui, un agent produit du code plausible, abondant et non conforme, et le risque R-02 (code non maîtrisé) se réalise. Il est matérialisé par un fichier de règles projet lu automatiquement par l’agent à chaque session.

## 5.1 Fichier de règles projet (CLAUDE.md à la racine)

| Section du fichier | Contenu |
| --- | --- |
| Identité du projet | Nom, objet, statut académique, périmètre sandbox strict. |
| Documents faisant autorité | Chemins de ISC-SRS, ISC-SAD, ISC-TM, ISC-ADD. Règle : en cas de contradiction entre une instruction de session et un document, le document l’emporte et l’agent le signale. |
| Architecture non négociable | Deux services ; vetos hors du moteur de score ; horloge injectée ; schémas séparés ; aucune dépendance externe. |
| Interdictions | Aucune bibliothèque hors de la stack sans ADR. Aucune lecture d’horloge statique. Aucun secret en clair. Aucun MSISDN réel. Aucune cryptographie écrite à la main : uniquement les API standard. Aucun code dans spikes/ importé par le produit. |
| Obligations | Toute règle métier porte l’identifiant d’exigence qu’elle implémente en commentaire. Tout code touchant à la signature, au nonce ou à l’audit est signalé explicitement en fin de réponse comme nécessitant une revue ligne à ligne. |
| Conventions | Commits, nommage de branches, langue du code et de l’interface, formatage. |
| Commandes | make up, make test, make abuse, make check-docs — à exécuter avant de déclarer une tâche terminée. |
| Sobriété | Préférer la solution la plus courte et la plus lisible. Ne pas introduire d’abstraction sans deux usages réels. Un système de sécurité se défend d’autant mieux qu’il est petit. |

## 5.2 Protocole de délégation

| Étape | Qui | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 1. Spécification de tâche | Candidat | Une tâche = une ou plusieurs exigences identifiées, le comportement attendu, les cas limites, la commande qui prouvera la réussite. Jamais « implémente le PDP ». |
| 2. Exécution | Agent | Code + tests. L’agent signale toute ambiguïté plutôt que de choisir seul. |
| 3. Portes | CI | Toutes les portes du §4 doivent être vertes avant relecture humaine. |
| 4. Revue | Candidat | Lecture intégrale du diff. Refus de tout code non compris. Revue ligne à ligne obligatoire pour la cryptographie, les nonces et l’audit, consignée (ENF-08c). |
| 5. Interrogation | Encadrement | Questions hebdomadaires sur le code livré, dans les termes du jury. Un composant non explicable retourne en revue. |
| 6. Fusion | Candidat | Signature implicite : ce qui est fusionné est ce que le candidat assume devant le jury. |

## 5.3 Ce que l’agent ne fait jamais

- Modifier un document de spécification : les documents sont modifiés par le candidat ou l’encadrement, jamais par l’exécution.

- Choisir un paramètre de sécurité : les paramètres nommés viennent de la configuration versionnée, jamais du code.

- Introduire une dépendance ou un composant : cela exige un ADR.

- Déclarer une tâche terminée sans avoir exécuté les portes.

- Écrire du code dans spikes/ qui serait ensuite importé par le produit : le code de spike est jetable par construction.

# 6. Mise en place, pas à pas

| Étape | Action | Preuve de réussite |
| --- | --- | --- |
| 1 | Installer les outils du §2.1 | Chaque commande de vérification répond avec la version attendue |
| 2 | Créer le dépôt privé, structure du §3, main protégée | git log affiche le commit initial ; la protection interdit un push direct |
| 3 | Déposer les documents produits dans docs/02-specifications/ | make check-docs passe au vert |
| 4 | Écrire CLAUDE.md selon le §5.1 | L’agent, interrogé sur une règle du projet, la restitue correctement |
| 5 | Écrire le Makefile et infra/docker-compose.yml (postgres seul dans un premier temps) | make up démarre postgres ; les deux schémas et les rôles existent |
| 6 | Mettre en place la CI avec les portes disponibles | Pipeline vert sur un dépôt sans code applicatif |
| 7 | Ouvrir contracts/evaluate.yaml et le valider | La porte contract passe au vert sur le fichier seul |
| 8 | Vérifier les appareils Android (§2.4) | Application vide installée sur les deux appareils, joignant le réseau local |
| 9 | Créer spikes/ avec un RESULT.md vide par spike | Les cinq répertoires existent |

À la fin de l’étape 9, l’environnement est opérationnel et aucune ligne de code produit n’existe. C’est l’état attendu avant les spikes.

# 7. Ce qui reste à produire avant le développement

| Ordre | Livrable | Dépendance |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISC-EVAL — protocole d’évaluation | Partiellement PROVISOIRE tant que SPIKE-5 n’a pas mesuré le débit d’injection |
| 2 | ISC-TEST — stratégie de test et matrice exigence → test | ISC-SRS, ISC-SAD |
| 3 | ISC-PROC — processus d’ingénierie | ISC-DEV (portes) |
| 4 | ISC-DEMO — déroulé minuté de la soutenance | ISC-SAD |
| 5 | Exécution des cinq spikes | Environnement opérationnel |
| 6 | ISC-SAD v1.1 — ADR-016 à 021 passés en FERME | Résultats des spikes |
| 7 | Squelette marchant | SAD v1.1 |

Aucune ligne de code de production avant l’étape 7. Les spikes de l’étape 5 ne sont pas du développement : ce sont des expériences jetables dont l’unique produit est une réponse consignée dans un ADR.