IdentiShield-CM

Secure Identity & Behavioral Trust Layer for Mobile Money Platforms in Cameroon

STRATÉGIE ET PLAN DE TEST

Niveaux de test, couverture des exigences, cas d’abus automatisés, données de test, critères d’entrée et de sortie, traçabilité

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Identifiant | ISC-TEST |
| Version | 1.0 |
| Statut | REVIEW |
| Date | 20 août 2026 |
| Auteur | Encadrement technique ; Yaniv (propriétaire, Lead QA de métier) |
| Documents amont | ISC-SRS v1.2 (117 exigences) ; ISC-TM v1.1 (13 cas d’abus) ; ISC-SAD v1.0 ; ISC-ADD v1.0 (21 scénarios de qualité) ; ISC-DEV v1.0 (13 portes) ; ISC-DEPLOY v1.0 |
| Documents aval | ISC-EVAL (protocole d’évaluation, qui réutilise le vocabulaire de vérification défini ici) ; ISC-PROC (Definition of Done) |
| Objet | Définir comment chaque exigence est vérifiée, par quel niveau de test, avec quelles données, selon quels critères d’entrée et de sortie, et comment la preuve est conservée. |
| Principe directeur | Une exigence non couverte par une vérification nommée est une exigence non tenue. La démonstration devant le jury est l’exécution visuelle de la suite de tests de sécurité. |

# Table des matières

# 1. Objet, périmètre et vocabulaire

## 1.1 Ce que ce document couvre

La vérification du système construit : niveaux de test, répartition, nommage, données, environnements, critères, traçabilité, gestion des défauts. Il ne couvre pas la mesure scientifique des performances de détection (rappel, faux positifs, friction), qui relève d’ISC-EVAL. La frontière est nette : le test répond à « le système fait-il ce qui est spécifié » ; l’évaluation répond à « la méthode est-elle efficace, et à quel coût ».

## 1.2 Vocabulaire de vérification (réutilisé par ISC-EVAL)

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Méthode T | Test automatisé exécutable sans intervention humaine, produisant un verdict binaire. |
| Méthode D | Démonstration : exécution observée par un humain, scénarisée et reproductible. |
| Méthode I | Inspection : lecture d’un document, d’une configuration ou d’un code, avec compte rendu écrit. |
| Méthode A | Analyse ou mesure : exécution produisant une valeur numérique comparée à un seuil. |
| Cas de test | Unité de vérification identifiée, avec préconditions, actions, résultat attendu, exigence couverte. |
| Suite | Ensemble de cas exécutés ensemble et rattachés à une porte. |
| Porte | Contrôle automatique bloquant la fusion (ISC-DEV §4). |
| Verdict | RÉUSSI, ÉCHOUÉ, BLOQUÉ (précondition non satisfaite), IGNORÉ (désactivé avec justification écrite). |
| Défaut | Écart constaté entre le comportement observé et une exigence, classé selon §10. |

## 1.3 Nommage

| Préfixe | Niveau | Exemple |
| --- | --- | --- |
| TU- | Test unitaire | TU-RULE-VELOCITY-01 |
| TC- | Test de contrat | TC-EVALUATE-REQ-01 |
| TI- | Test d’intégration | TI-PROBATION-CAP-01 |
| T-AC- | Test de cas d’abus (bout en bout, orienté sécurité) | T-AC-02 |
| TS- | Test de scénario de qualité (ISC-ADD) | TS-SQ-30 |
| TA- | Test d’architecture (règle structurelle) | TA-CLOCK-01 |
| TD- | Test de démonstration (scénario jury) | TD-DEMO-01 |

# 2. Objectifs et critères de réussite du test

| ID | Objectif | Mesure | Exigence |
| --- | --- | --- | --- |
| OT-1 | Chaque exigence M du SRS est couverte par au moins une vérification nommée | 100 % des exigences M traçées dans docs/traceability.csv | SRS §15 |
| OT-2 | Chaque cas d’abus est rejoué automatiquement | 13 tests T-AC verts en intégration continue | ENF-09, CR-02 |
| OT-3 | Chaque règle du moteur possède un test positif et un test négatif | 100 % des règles | ENF-08b |
| OT-4 | La couverture de code du PDP atteint le seuil | ≥ 80 % lignes sur pdp/ | ENF-08a |
| OT-5 | Aucune règle structurelle n’est violée | Suite TA entièrement verte | ENF-11, SAD §14 |
| OT-6 | Les réponses réelles sont conformes au contrat publié | Suite TC verte contre le fichier OpenAPI | IR-01 |
| OT-7 | La démonstration est rejouable sans intervention | 3 répétitions chronométrées < 10 min | CR-04, SQ-11 |
| OT-8 | Le code cryptographique est relu ligne à ligne | Compte rendu de revue signé par le candidat | ENF-08c |

# 3. Niveaux de test et répartition

## 3.1 Pyramide retenue

| Niveau | Volume cible | Portée | Exécution | Durée cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitaire (TU) | ≈ 200 cas | Une classe ou une règle, sans base ni réseau ; horloge virtuelle injectée | Exécuteur hébergé, à chaque poussée | < 2 min |
| Architecture (TA) | ≈ 10 règles | Structure du code, dépendances interdites | Exécuteur hébergé, à chaque poussée | < 30 s |
| Contrat (TC) | ≈ 25 cas | Conformité requête et réponse au fichier OpenAPI, codes d’erreur | Exécuteur hébergé, à chaque poussée | < 1 min |
| Intégration (TI) | ≈ 60 cas | Deux services et la base ; transitions d’état, gels, audit, notifications | Machine virtuelle, sur demande de fusion et chaque nuit | < 8 min |
| Cas d’abus (T-AC) | 13 cas | Bout en bout : outil attaquant → cœur → PDP → console | Machine virtuelle, sur demande de fusion et chaque nuit | < 10 min |
| Scénario de qualité (TS) | 21 cas | Vérifie les scénarios d’ISC-ADD, dont performance et dégradation | Machine virtuelle, hebdomadaire et avant jalon | variable |
| Démonstration (TD) | 3 scénarios | Déroulé jury complet, incluant les téléphones | Manuel, répétition avant jalon | < 10 min |

La forme est volontairement pyramidale : le coût d’un test de bout en bout est cinquante fois celui d’un test unitaire. Une règle mal testée unitairement produira un échec de bout en bout difficile à diagnostiquer.

## 3.2 Ce qui est testé à quel niveau

| Sujet | Niveau approprié | Motif |
| --- | --- | --- |
| Contribution d’une règle au score | TU | Isolable, déterministe, rapide |
| Seuils 40 / 70 et agrégation | TU | Logique pure du moteur |
| Vérification de signature | TU + TI | TU sur la primitive, TI sur le rejet effectif d’une transaction |
| Transitions d’état de confiance | TU + TI | TU sur la machine, TI sur l’effet réel (plafond, bénéficiaires) |
| Expiration de nonce, de gel, de carence | TU avec horloge virtuelle | Aucune attente réelle (SQ-20) |
| Chaînage du journal d’audit | TI | Nécessite la base et le rôle restreint |
| Rôle base INSERT seul | TI | Vérifie une propriété de l’infrastructure, pas du code |
| Fail-closed lors d’une indisponibilité du PDP | TI | Nécessite d’arrêter un service réel |
| Cas d’abus complets | T-AC | Sens uniquement de bout en bout |
| Latence, débit, friction | TS | Mesure sur la plateforme de démonstration |
| Interface Android, console | TD + inspection | L’automatisation de l’interface mobile coûterait plus qu’elle ne protège (§9) |

# 4. Tests de cas d’abus (T-AC-01 à T-AC-13)

Ce sont les tests les plus importants du projet : ils constituent la preuve de la thèse et le contenu de la démonstration. Chacun s’exécute deux fois — en mode sans couche, où l’attaque DOIT réussir, puis avec la couche, où le résultat attendu DOIT être obtenu. Un T-AC qui ne vérifie que le second cas ne prouve rien : il faut d’abord établir que l’attaque fonctionne.

| ID | Scénario | Attendu sans couche | Attendu avec couche | Exigences |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-AC-01 | Ingénierie sociale sur la victime elle-même | Transfert exécuté | STEP_UP (nouveau bénéficiaire + montant) ; sur USSD, temporisation | ES-05b, ES-06 |
| T-AC-02 | Vidage immédiat post-SIM swap (USSD) | Solde vidé | PROBATION puis FREEZE (bénéficiaire inconnu, dépassement CAP_PROB) | ES-01b, ES-03, ES-04 |
| T-AC-03 | Vidage post-swap via application réinstallée | Solde vidé | Enrôlement refusé (ES-17) ; à défaut, signature absente → refus | ES-02, ES-17 |
| T-AC-04 | Attaquant patient : t+24 h, t+48 h, t+72 h, t+8 j | Solde vidé aux quatre instants | FREEZE, FREEZE, STEP_UP, STEP_UP | ES-03, ES-04, ES-05 |
| T-AC-05 | Vidage fractionné vers plusieurs bénéficiaires | Tous les transferts passent | FREEZE dès le premier bénéficiaire nouveau ; sans IMSI, FREEZE par vélocité | ES-04, ES-05c |
| T-AC-06 | Attaque de nuit | Transfert exécuté | FREEZE ; contribution horaire non bloquante seule | ES-04, ES-05d |
| T-AC-07 | Attaque mimétique (bénéficiaire et montant habituels) | Solde vidé | Perte plafonnée à CAP_PROB ; sans IMSI, ALLOW documenté | ES-01b, ES-04 |
| T-AC-08 | Faux sinistre et ré-enrôlement frauduleux | Nouvelle clé acceptée, solde vidé | PROBATION ; dépassement → FREEZE ; annulation possible par l’ancien dispositif | ES-03b, ES-04, ES-13, ES-14 |
| T-AC-09 | Levée de gel par analyste seul au-dessus du seuil | Sans objet (pas de gel) | Refus ; action journalisée ; acceptation à quatre yeux | ES-08, ES-12 |
| T-AC-10 | Altération d’une entrée du journal d’audit | Modification silencieuse | Rupture de chaîne détectée et localisée | ES-09 |
| T-AC-11 | Rejeu d’une requête signée capturée | Seconde exécution acceptée | Refus : nonce consommé ou expiré | ES-10 |
| T-AC-12 | Saturation du PDP puis transferts | Tout passe (aucun PDP) | Sorties > CAP_PROB refusées ; autres en mode dégradé journalisé | ES-11 |
| T-AC-13 | Premier enrôlement post-swap sur compte USSD-only | Attaquant devient dispositif de confiance | Enrôlement refusé sous CAR_IMSI ; PROBATION ensuite | ES-17, EF-44 |

## 4.1 Structure normative d’un T-AC

| Section | Contenu obligatoire |
| --- | --- |
| Préconditions | État initial déterministe créé par fixture : compte, solde, historique de bénéficiaires, dispositif enrôlé ou non, IMSI de référence, instant virtuel de départ. |
| Phase 1 — sans couche | Bascule en mode sans couche, exécution du scénario, assertion que l’attaque réussit et que le préjudice attendu est constaté (solde, bénéficiaire). |
| Réinitialisation | Retour à l’état initial ; aucune contamination entre les deux phases. |
| Phase 2 — avec couche | Réactivation, même scénario, assertions : décision attendue, veto appliqué attendu, règles déclenchées attendues, solde préservé, entrée d’audit écrite, notification émise. |
| Assertions négatives | Vérifier ce qui NE DOIT PAS se produire : aucun débit, aucune seconde entrée d’audit, aucune exécution différée après expiration. |
| Preuve | Journalisation de la décision complète et de la chronologie, archivée comme artefact d’intégration continue. |

L’assertion négative est la partie que les projets oublient. Un test qui vérifie « la décision est FREEZE » sans vérifier « le solde n’a pas bougé » passerait au vert sur un système qui gèle et débite quand même.

# 5. Tests d’architecture (TA)

| ID | Règle vérifiée | Origine |
| --- | --- | --- |
| TA-CLOCK-01 | Aucune classe de core/ ni de pdp/ n’appelle une horloge statique ; le temps arrive par injection. | ENF-11, C-08 |
| TA-RULE-01 | Aucune classe de règle ne dépend d’un composant d’infrastructure (base, HTTP, fichier). | SQ-41 |
| TA-RULE-02 | Aucune règle ne connaît une autre règle : pas de dépendance croisée. | SQ-41 |
| TA-VETO-01 | Les composants de veto (signature, état de confiance) ne dépendent pas du moteur de score. | SAD §5 |
| TA-SCHEMA-01 | Aucune requête de core/ ne référence le schéma pdp, et réciproquement. | ED-01, C-07 |
| TA-CRYPTO-01 | Aucune implémentation cryptographique maison : uniquement les API standard de la plateforme. | ISC-DEV §5.1 |
| TA-SPIKE-01 | Aucun module de production n’importe du code de spikes/. | ISC-ADD §8 |
| TA-CONFIG-01 | Aucun paramètre nommé n’apparaît en littéral dans le code : il vient de la configuration versionnée. | ES-15 |
| TA-SHADOW-01 | Le chemin de décision ne dépend pas de l’évaluateur ombre. | EF-19, ADR-005 |
| TA-LOG-01 | Aucune écriture directe dans la table d’audit hors du composant AuditLog. | ES-09 |

Ces tests sont peu coûteux et interceptent les dérives structurelles avant qu’elles ne coûtent cher. Ils sont particulièrement importants ici, où le code est produit par un agent : ils rendent exécutoires les interdictions du fichier de règles projet.

# 6. Tests de contrat (TC)

| Catégorie | Cas | Attendu |
| --- | --- | --- |
| Schéma | Requête valide complète ; requête sans champ obligatoire ; type incorrect ; montant négatif ; montant non entier | 200 ; 400 ; 400 ; 400 ; 400 |
| Idempotence | Même decisionId envoyé deux fois | Même décision retournée ; une seule entrée d’audit |
| Nonce | Nonce inconnu ; nonce consommé ; nonce expiré | 409 ; 409 ; 409 |
| Authentification | Appel sans certificat client | 401 |
| Débit | Dépassement de la limite configurée | 429 |
| Réponse | Présence de decision, score, triggeredRules, vetoApplied, ruleSetVersion, latencyMs | Tous présents et conformes au schéma |
| Compatibilité | Le fichier OpenAPI publié décrit exactement les réponses réelles | Aucune divergence |

# 7. Données de test

## 7.1 Trois jeux distincts, jamais confondus

| Jeu | Usage | Volume | Propriétés |
| --- | --- | --- | --- |
| Fixtures de test | TU, TI, T-AC | Quelques comptes | Déterministes, créées et détruites par test, aucune dépendance entre tests |
| Jeu de démonstration | Console non vide devant le jury | ≈ 50 comptes, quelques jours | Lisible, réaliste, chargé au démarrage |
| Jeu gelé v1 | Évaluation (ISC-EVAL) | ≥ 1 000 agents, ≥ 6 mois, ≥ 500 000 transactions | Gelé, empreinte publiée, jamais utilisé pour du test fonctionnel |

Règle stricte : le jeu gelé v1 ne sert jamais à déboguer ni à régler le moteur. Toute utilisation du jeu d’évaluation en dehors de l’évaluation compromettrait l’indépendance des résultats et donnerait raison à la critique de circularité (R-03).

## 7.2 Règles sur les données

- Aucun MSISDN hors de la plage fictive documentée ; vérifié par la porte fictitious-msisdn.

- Aucun nom de personne réelle, aucune donnée personnelle (EAR-10).

- Chaque fixture fixe explicitement l’instant virtuel de départ : aucun test ne dépend de l’heure réelle d’exécution.

- Les graines aléatoires sont fixées et écrites dans le cas de test.

- Aucun test ne dépend de l’ordre d’exécution ni de l’état laissé par un autre test.

# 8. Environnements et exécution

| Suite | Environnement | Déclenchement | Porte associée |
| --- | --- | --- | --- |
| TU, TA | Exécuteur hébergé, sans base | Chaque poussée | unit, rule-tests, arch |
| TC | Exécuteur hébergé, service démarré seul | Chaque poussée | contract |
| TI | Machine virtuelle, pile complète | Demande de fusion, puis chaque nuit | integration, audit-role |
| T-AC | Machine virtuelle, pile complète | Demande de fusion, puis chaque nuit | abuse |
| TS (performance) | Machine virtuelle exclusivement | Hebdomadaire et avant jalon | performance |
| TD | Machine virtuelle + deux téléphones | Répétition avant jalon et avant soutenance | manuelle, consignée |

Les mesures de performance ne sont valides que sur la machine virtuelle de démonstration (ISC-DEPLOY §5.2). Toute valeur publiée mentionne la configuration de cette machine.

# 9. Ce qui n’est pas automatisé, et pourquoi

| Sujet | Décision | Justification | Compensation |
| --- | --- | --- | --- |
| Interface Android | Non automatisée | Le coût d’une suite d’interface mobile dépasserait son apport pour un projet de sept mois à une personne ; la logique de sécurité est côté serveur. | Tests instrumentés ciblés sur la génération de clé et la signature ; vérification manuelle scénarisée (TD). |
| Interface console | Non automatisée au niveau visuel | Même raisonnement ; la console n’est pas une autorité de décision. | Tests d’API sous-jacents ; vérification manuelle lors des répétitions. |
| Comportement d’un vrai réseau télécom | Hors périmètre | C-03 interdit toute interaction réelle. | Hypothèse H-T6 énoncée ; limite déclarée dans le mémoire. |
| Délivrance réelle des notifications | Simulée, instantanée | Aucune passerelle réelle dans le sandbox. | Dette D-02 du SAD ; limite à énoncer, car les résultats sur AC-04 en dépendent. |
| Résistance à un appareil compromis | Hors modèle de menace | ISC-TM §9 : l’attaquant n’a pas l’appareil de la victime. | Exclusion déclarée ; travaux futurs. |

Énumérer ce qui n’est pas testé fait partie de la stratégie. Un jury qui découvre lui-même une zone non couverte conclut à une omission ; un jury à qui on la présente avec sa justification conclut à une décision.

# 10. Gestion des défauts

## 10.1 Classification

| Sévérité | Définition | Délai de traitement |
| --- | --- | --- |
| S1 — Critique | Une exigence de sécurité (ES) est violée ; un cas d’abus réussit malgré la couche ; une perte de fonds est possible. | Immédiat ; bloque toute autre tâche |
| S2 — Majeur | Une exigence M autre que ES n’est pas satisfaite ; un test T-AC est instable ; une métrique n’est pas reproductible. | Avant la fin du jalon en cours |
| S3 — Mineur | Exigence S ou C non satisfaite ; défaut d’ergonomie ; message imprécis. | Backlog, priorité normale |
| S4 — Cosmétique | Libellé, mise en forme, journal verbeux. | Backlog, opportuniste |

## 10.2 Contenu obligatoire d’un défaut

Identifiant ; sévérité ; exigence violée ; comportement observé et comportement attendu ; commande exacte de reproduction ; environnement et empreinte de commit ; verdict du test associé. Un défaut sans commande de reproduction est renvoyé à son auteur, y compris lorsque l’auteur est le candidat.

## 10.3 Règle de non-régression

Tout défaut S1 ou S2 corrigé donne lieu à un test qui échoue avant le correctif et réussit après. Ce test entre dans la suite permanente. Aucun correctif n’est fusionné sans ce test.

# 11. Critères d’entrée et de sortie

| Phase | Critères d’entrée | Critères de sortie |
| --- | --- | --- |
| Tests du mois 2 (cœur, outils, console v1) | Environnement opérationnel ; contrat OpenAPI validé | TU et TC verts ; T-AC-02 réussit en mode sans couche ; démonstration de l’attaque rejouable |
| Tests du mois 3 (générateur) | Jeu de données produit | Rapport de plausibilité accepté ; jeu v1 gelé avec empreinte publiée ; déterminisme vérifié |
| Tests du mois 4 (PDP, application, console v2) | PDP déployable ; application installée sur les deux téléphones | 13 T-AC verts dans les deux phases ; TA et TI verts ; couverture ≥ 80 % ; revue cryptographique consignée |
| Tests du mois 5 (évaluation) | Jeu v1 gelé ; protocole ISC-EVAL figé | TS de performance mesurés ; figures régénérables ; hypothèses H1 à H5 statuées |
| Soutenance | Tous les critères précédents | Trois répétitions TD < 10 min sans incident ; zéro défaut S1 ouvert ; zéro S2 non documenté |

Règle de sortie non négociable : aucun défaut S1 ouvert à la soutenance. Un défaut S2 restant est admissible s’il est documenté et présenté au jury ; le dissimuler serait une faute plus grave que le défaut lui-même.

# 12. Traçabilité et preuve

## 12.1 Matrice

docs/traceability.csv relie : origine (source, cas d’abus, question de recherche) → exigence → composant → cas de test → verdict de la dernière exécution. Elle est générée automatiquement à partir des annotations portées par les tests et des identifiants d’exigence portés par le code. Une exigence M sans cas de test associé fait échouer la porte de traçabilité.

## 12.2 Conservation de la preuve

- Rapports d’exécution et journaux des T-AC archivés comme artefacts à chaque exécution nocturne.

- Mesures de performance horodatées, avec configuration de la machine virtuelle et empreinte de commit.

- Comptes rendus de revue cryptographique signés, dans docs/03-revues/.

- Extraits du journal d’audit produits pendant les T-AC, conservés comme preuve du chaînage.

## 12.3 Couverture des exigences — vue d’ensemble

| Famille | Nombre | Méthode dominante | Suites |
| --- | --- | --- | --- |
| EF (fonctionnelles) | 42 | T et D | TU, TI, TD |
| ES (sécurité) | 25 dont 2 retirées | T | TU, TI, T-AC |
| ENF (non fonctionnelles) | 19 | A et I | TS, portes, inspection |
| EAR (artefacts de recherche) | 11 | I et A | ISC-EVAL, inspection |
| EI (interfaces) | 10 | T et I | TC, inspection |
| ED (données) | 10 | T et I | TI, inspection de schéma |
| Total | 117 | — | — |

# 13. Rôles et responsabilités

| Activité | Candidat | Agent de codage | Encadrement |
| --- | --- | --- | --- |
| Définir l’intention d’un test | R | — | C |
| Écrire le code de test | A | R | — |
| Relire les tests de sécurité | R | — | C |
| Exécuter les suites | A | R | — |
| Statuer un défaut | R | — | C |
| Prononcer les critères de sortie | A/R | — | C |

Point d’attention propre à ce projet : l’agent qui écrit le code écrit aussi les tests. Le risque est un test écrit pour passer plutôt que pour vérifier. Deux garde-fous : l’intention du test est formulée par le candidat avant l’implémentation, et tout test de sécurité doit d’abord être observé en échec sur le système non protégé (phase 1 des T-AC).

# 14. Ce que ce document ne décide pas

- Le protocole d’évaluation : taille du jeu, ratios, découpages, seuils de rappel et de faux positifs, comparaison règles contre modèle appris — ISC-EVAL.

- La Definition of Ready et la Definition of Done, qui réutiliseront les critères du §11 — ISC-PROC.

- Le déroulé minuté de la démonstration — ISC-DEMO.

- Les valeurs cibles de débit du simulateur, qui dépendent de SPIKE-5.